REQUEST FOR PROPOSAL

# 企业协作与流程管理平台采购需求书

华东智造集团数字化工作平台项目（测试 RFP）

| RFP 编号 ECM-2026-017 | 发布日期 2026-08-31 |
| --- | --- |
| 响应截止 2026-09-15 17:00 CST | 项目优先级 高 |

# 1. 项目背景

华东智造集团计划为总部及六家子公司采购统一的企业协作与流程管理平台。当前约有 8,000 名员工使用多个独立系统，项目目标是统一身份认证、文档协作、审批流程、审计追踪和移动访问。

供应商应基于现有成熟产品响应，不得将尚未发布的路线图能力描述为已交付功能。所有不满足项、套餐限制、定制工作和前置条件必须在提案中明确说明。

# 2. 响应原则

标记为“必须”的要求属于关键评审项，供应商必须逐项说明支持情况及证据。

若能力仅在特定套餐提供，必须注明套餐；若需要定制开发，必须说明范围和风险。

不得虚构认证、SLA、价格、实施周期或接口能力。未知信息应明确标记为待确认。

# 3. 功能、安全与集成要求

## REQ-001  SAML 单点登录

平台必须支持符合 SAML 2.0 标准的单点登录，并能够与 Microsoft Entra ID 对接。

验收：测试用户可由 Entra ID 发起登录。

验收：供应商说明该能力所属套餐。

## REQ-002  多因素认证与角色权限

平台必须支持管理员强制 MFA，并提供基于角色的访问控制；项目管理员不得拥有系统级配置权限。

验收：可配置至少五种角色。

验收：提供角色权限矩阵和 MFA 管理说明。

## REQ-003  传输与静态加密

所有客户数据必须在传输过程中使用 TLS 1.2 或更高版本，并在静态存储时采用 AES-256 加密。

验收：供应商提交加密机制说明。

## REQ-004  安全认证

供应商必须持有有效的 ISO/IEC 27001 认证和 SOC 2 Type II 审计报告，并允许在保密协议下查阅证明材料。

验收：签署 NDA 后提供报告或证书。

## REQ-005  部署与数据驻留

平台必须支持部署在客户位于中国大陆的自有数据中心，生产数据和备份不得离开中国大陆。纯境外 SaaS 方案不予接受。

验收：提交部署拓扑和数据流向说明。

## REQ-006  开放接口与事件通知

平台必须提供版本化 REST API 和 Webhook，覆盖用户、项目、任务、文档元数据、审批状态与审计查询。

验收：提供 API 文档及认证方式。

验收：Webhook 失败后支持自动重试。

## REQ-007  SAP S/4HANA 标准连接器

平台必须提供开箱即用的 SAP S/4HANA 标准连接器，首期项目不接受编写自定义代码或采购第三方中间件。

验收：演示从 SAP 同步主数据和审批结果。

## REQ-008  审计日志保留

平台必须记录登录、权限变更、导出、删除和管理员配置事件，并在线保留不少于 365 天。

验收：审计日志可导出为 JSON 并发送至集团 SIEM。

## REQ-009  开放格式导出

平台必须允许管理员以 CSV 或 JSON 导出业务数据，并能够批量下载附件，避免供应商锁定。

验收：执行一次完整测试空间导出。

# 4. 性能、连续性与支持要求

## REQ-010  可用性 SLA

生产服务必须提供不低于 99.99% 的月度可用性 SLA，并在合同中约定未达标补偿。

验收：提供可执行的 SLA 条款。

## REQ-011  高并发性能

平台必须支持单租户 10,000 个并发会话；核心查询接口在该负载下的 P95 响应时间必须低于 2 秒。

验收：提供对应规模的压测报告或在上线前完成联合压测。

## REQ-012  灾难恢复

生产环境必须达到 RPO 不超过 1 小时、RTO 不超过 2 小时，并至少每年执行一次恢复演练。

验收：合同写明 RPO/RTO，提交最近一次演练摘要。

## REQ-013  关键事件支持

供应商必须提供 7x24 支持，P1 事件首次响应时间不得超过 30 分钟。

验收：提供支持流程、升级路径和响应 SLA。

# 5. 实施、迁移与用户体验要求

## REQ-014  数据迁移

供应商必须在 8 周内迁移约 3 TB 历史文档、附件、版本记录和继承权限，并完成抽样核验。

验收：迁移完整率不低于 99.9%。

验收：提交迁移回退方案。

## REQ-015  实施周期

项目必须在合同生效后 8 周内完成配置、身份集成、管理员培训、试运行和正式上线。

验收：提交按周拆分的实施计划。

## REQ-016  中英文界面

Web 端和移动端必须同时提供简体中文与英文界面，用户可以自行切换语言。

验收：现场演示两个客户端的语言切换。

## REQ-017  移动端离线工作

移动客户端必须允许用户在无网络环境下创建和编辑任务，并可离线保存至少 72 小时，联网后自动同步。

验收：飞行模式下完成编辑并在恢复网络后同步。

# 6. 商务要求

## REQ-018  年度费用上限

首年含 8,000 用户许可、实施、3 TB 数据迁移、培训、税费和一年支持服务的总价必须不超过人民币 800,000 元。

验收：报价必须列出许可、实施、迁移、支持和税费明细。

# 7. 供应商交付物

逐项需求响应矩阵及证据说明。

技术方案、部署架构、安全与合规说明。

实施和迁移计划、项目风险及缓解措施。

SLA、支持方案、完整商务报价，以及供采购团队审核的 Markdown 版提案。